Opis predmeta nabave

Konačna usluga prema ovom predmetu nabave je usluga stručnjaka za energetiku (podmorski kablovi i cjevovodi, objekti i infrastruktura za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika te produktovodi) pri izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru.

Odredbom članka 49.a Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23; u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da se za područje isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru donosi Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske. Isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske u Jadranskom moru proglasio je Hrvatski sabor 5. veljače 2021. godine („Narodne novine“, br. 10/21).

Formalni postupak izrade Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: PPIGP) započeo je temeljem Odluke o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi PPIGP-a) koju je donio Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i koja je objavljena u „Narodnim novinama“, broj 2/24, od 3. siječnja 2024. godine.

Od utjecaja na predmet nabave je Direktiva 2014/89/EU Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja.

Nositelj izrade PPIGP-a je Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Stručni izrađivač PPIGP-a je Zavod za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: ZPR).

Predmet nabave podrazumijeva usluge na izradi PPIGP u svojstvu suradnika - člana stručnog tima stručnog izrađivača PPIGP:

- obrada podataka i isporuka grafičkog i tekstualnog dijela materijala za konzultacije PPIGP-a i nacrta prijedloga PPIGP-a,

- sudjelovanje na izradi svih faza izrade PPIGP-a,

- prisustvovanje sastancima radne skupine, sektorskim koordinacijama, javnim raspravama, javnim izlaganjima, uključivo izradu i održavanje prezentacija,

- i drugo, a sve prema potrebama i uputama ZPR-a.

Izvršitelj usluge će biti dio stručnog tima stručnog izrađivača PPIGP. Poslove može obavljati stručnjak samostalno ili kao predstavnik – voditelj tima ispred gospodarskog subjekta, ustanove ili visokog učilišta. Cijena obuhvaća sve troškove uključivo troškove putovanja i dnevnica. Ukoliko se ponavlja javna rasprava cijena se može povećati za najviše 10% od ugovorene cijene.

OBVEZE PONUDITELJA u smislu opisa predmeta nabave su:

1.	Izrada i isporuka prostornih podataka za izradu grafičkog dijela materijala za konzultacije PPIGP-a i nacrta prijedloga PPIGP-a

Izrada i isporuka prostornih podataka odnosi se na:

- obradu podataka iz Stručno-analitičke podloge za Isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske „Stručno-analitički poslovi u sklopu pripremnih radova za izradu Prostornog plana područja isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru“ i koncepcije PPIGP-a

- suradnju na obradi podataka javnopravnih tijela i dionika dostavljenih kroz zahtjeve

- suradnju na obradi podataka iz stručnih podloga izrađenih za potrebe Državnog plana prostornog razvoja, odnosno PPIGP-a

- suradnju na izradi prostornih podataka u obliku pogodnom za učitavanje u module ISPU-a (u DWG formatu i u nekom od GIS vektorskih formata: SHP, GPKG, GeoJSON), s ispunjenim atributnim tablicama, topografski ispravnih u nekom od vektorskih oblika (georeferencirani, u koordinatnom sustavu HTRS96/TM).

2.	Izrada i isporuka tekstualnog dijela materijala za konzultacije PPIGP-a i nacrta prijedloga PPIGP-a

Izrada i isporuka tekstualnog dijela odnosi se na izradu:

- odredbi za provedbu povezanih s grafičkim dijelovima PPIGP-a,

- obrazloženja PPIGP-a sa shematogramima,

pogodnih za učitavanje u module ISPU-a (u izvornom formatu koji omogućuje uređivanje: ODT, DOC, DOCX, RTF ili sl.), a sve prema uputi ZPR i u skladu s Pravilnikom o prostornim planovima.

3.	Stručna suradnja u svojstvu suradnika - člana stručnog tima stručnog izrađivača PPIGP

Stručna suradnja PPIGP u svojstvu suradnika - člana stručnog tima stručnog izrađivača PPIGP odnosi se na:

- aktivno sudjelovanje u postupcima horizontalne integracije,

- aktivno sudjelovanje na javnim raspravama i javnim izlaganjima,

- aktivno prisustvovanje sastancima radne skupine i sektorskim koordinacijama,

- odgovaranje na primjedbe,

- obrađivanje prijedloga iz javne rasprave,

- suradnja na izradi nacrta konačnog prijedloga i konačnog prijedloga PPIGP

- ostalo prema potrebama i uputama ZPR.

Obveze iz t.1. do t.3. odnose se na sve faze izrade i donošenja PPIGP, po zahtjevu ZPR.

Prilikom izrade prostornih podataka za PPIGP potrebno je uzeti u obzir i teritorijalno more RH kao i kontaktna područja mora susjednih zemalja te isporučiti prostorne podatke za cijelo morsko područja Republike Hrvatske, budući su pomorske aktivnosti i zaštita u teritorijalnom moru RH neodvojivi od pomorskih aktivnosti i zaštite u isključivom gospodarskom pojasu RH, a moraju se moraju sagledavati integralno i u odnosu na kopno.

Hrvatski jezik i latinično pismo su obvezni u jeziku i pismu u svim fazama.

Na radnim sastancima je po zahtjevu ZPR obvezno prisustvovanje voditelja odgovornog za izvršenje usluge.

Ponuditelj se obvezuje isporučiti naručitelju elaborate, radne materijale, prezentacije, sažetke i dr. iz gore navedenih točaka 1., 2. i 3. u dovoljnom broju primjeraka analognog ispisa te digitalnog zapisa (dwg, shp, gml, word, pdf i dr. formata prema uputi ZPR) na mediju za pohranjivanje podataka (CD, USB i dr. prema uputi ZPR) uz obvezu topološkog uređivanja i georeferenciranja u službenoj kartografskoj projekciji sukladno članku 12. stavka 3. Uredbe o ISPU (Narodne novine broj 115/15) te uputi ZPR.

Naručitelj zadržava pravo:

- po vlastitoj ocjeni i u vlastitoj organizaciji izvršiti reviziju ili kontrolu izrađene dokumentacije kod drugih pravnih osoba ovlaštenih za reviziju/nadzor/kontrolu kvalitete vezano za isporučenu ugovorenu uslugu,

- tražiti od Isporučitelja korekciju, dopunu, izmjenu rješenja tijekom izrade PPIGP-a koje mogu biti zatražene zbog objektivnih okolnosti vezanih uz priznata pravila struke, a koje mogu eventualno nastati nakon provedenih istražnih aktivnosti, izmjera, procjene mogućih utjecaja zbog prostornih ograničenja, zbog zahtjeva javnopravnih tijela, institucija, subjekata s javnim ovlastima ili zahtjeva naručitelja za odabirom rješenja koji će rezultirati optimiranjem troškova njegove daljnje realizacije.

Uredno izvršenje pojedinačne faze predmeta nabave potvrđuje se zapisnikom o primopredaji pojedinačne faze, odnosno izvještaja o obavljenim radovima, ovjerenim od strane predstavnika naručitelja i izvršitelja.

Naručitelj postaje vlasnikom svih materijala koje je izvršitelj izradio i isporučio u vezi s izvršavanjem predmeta nabave (uključujući svaki napisani, nacrtani, tiskani, fotografirani, magnetni, optički, elektronički u modulu ePlanovi-Editor ili bilo koji drugi zapis podatka koji se odnosi na predmet nabave) trenutkom primitka istih.

Naručitelj može slobodno, neograničeno i bez prethodne suglasnosti izvršitelja raspolagati materijalima za cijelo vrijeme trajanja, te nakon prestanka ugovora o javnoj nabavi, a što uključuje, ali nije ograničeno na izmjene, dorade i dopune navedenih materijala.